MIA — DOCUMENTO DE MEJORAS · ACTUALIZACIÓN (JUNIO 2026)

Departamento de Políticas Públicas — Fundación Libertad y Progreso · Junio 2026

Addendum al «Documento de Mejoras Metodológicas y Hoja de Ruta». Refleja el estado real del proyecto a junio 2026 y reemplaza, donde corresponda, las propuestas previas de aquel documento.

A. Implementado (desde la última versión)

Banco Central (eje completo). Financiamiento al Tesoro, Letras intransferibles, Designación del Presidente y Respeto de la Carta Orgánica (art. 20, Ley 24.144), con la recaudación tomada automáticamente de la API de Series de Tiempo.

Acceso de la prensa. Categoría oficial de FOPEA (restricciones de acceso a la información pública) + tabla mantenida de acreditaciones/sala de Casa Rosada. Incorpora ARRASTRE asimétrico (3 meses) para que los eventos puntuales no se evaporen al mes siguiente.

Otras variables. ATN (federalismo); Medios estatales; Cobertura judicial con titularidad/subrogancia; Corte con celeridad + competencia originaria + vacantes.

Núcleo histórico. Serie comparable de largo plazo, anual y MENSUAL (2020 → último mes), como serie de fondo del índice.

Reportes. Rehechos sobre el Modelo documento LyP (Open Sans, membrete): mensual (consolidado + 5 ejes + variación del mes) e histórico (núcleo mensual con fondo por gestión). Nota metodológica exhaustiva y LÉAME actualizado.

Preparación para el deploy. variables.yaml (FUENTE ÚNICA DE VERDAD) con el ensamblador refactorizado para leerlo (regresión verificada idéntica); contracts.yaml + validar.py (QA con frescura); AGENTS.md.

B. Hoja de ruta — estado

Hecho: Transparencia v2, Causas FOPEA, Costo del Legislativo, Corte enriquecida, Calidad normativa, Banco Central, ATN, Medios estatales, Cobertura con subrogancia, gráfico 5 ejes estándar, núcleo histórico (anual y mensual), codebook, variables.yaml + contracts + AGENTS.md, gate de validación.

Pendiente: AGN — control externo (navegador headless); Consejo de la Magistratura en Cobertura; pilotos de redes sociales (responsividad) y OGP; fuentes de mayor cadencia; despliegue cloud (GitHub Actions + IP argentina); ATN histórico (dataset Transferencias a Provincias) y Judicial histórico (parqueados); Radar de eventos institucionales (documentado, pendiente el prototipo).

Superado / descartado (no son pendientes): La tabla de pesos vieja (35/25/25/15 con AGN e Integridad) → reemplazada por 30/20/20/15/15 + Banco Central; Integridad pública descartada; AGN no incorporada. Pauta por concentración (HHI) descartada por ideológica. Normalización por percentiles reemplazada a propósito por el anclaje al ideal absoluto.

C. Decisiones firmes (junio 2026)

• Vigía y OpenArg NO se usan como fuente del valor publicado (no exponen API JSON anónima; verificado).

• Sin self-host; todo debe ser cloud-activable. La incógnita abierta del deploy es el egress con IP argentina.

• Validación = NOTIFICAR, no bloquear: validar.py avisa (exit 2 + reporte de alertas) pero la publicación no se frena; el equipo evalúa.

• Arrastre asimétrico (3 meses) para eventos puntuales, solo en Prensa; el Ejecutivo nunca arrastra.

D. Próximos pendientes priorizados

1) Despliegue cloud + solución de IP argentina. 2) AGN (control externo). 3) Fuentes de mayor cadencia + indicador de frescura publicado. 4) Pilotos (redes / OGP). 5) Prototipo del Radar de eventos. 6) Histórico hacia Macri (requiere ATN y Judicial históricos; parqueado).

E. Padrón judicial vivo y designaciones por BORA (junio 2026)

Problema (dataset oficial lento): el dataset de magistrados se actualiza aproximadamente cada dos años, por lo que las 46 designaciones de jueces titulares del 24-25/06/2026 (decretos 492 a 545, con acuerdo del Senado) todavía no se reflejan en la titularidad ni la subrogancia del stock, aunque en los hechos cubren esas subrogancias y juzgados vacantes. El radar ya adelanta el FLUJO (meses sin nombramiento), pero no el STOCK por cargo.

Propuesta — padrón judicial vivo: conservar el último dataset oficial descargado como base (estado a fecha T0) y que el bot cargue automáticamente las nuevas titularidades en el cargo que corresponda, parseando del decreto el juzgado/tribunal y, si figura, el concurso, y marcando ese cargo como Titular (bajando subrogancia o sin-cobertura). El dataset oficial sigue siendo el ancla auditable; el padrón vivo es una capa provisional que se reconcilia y reinicia con cada snapshot nuevo.

Hueco (a) — renuncias y defunciones de jueces en funciones: estos decretos existen y son frecuentes en el BORA (verificado el 25/06/2026). Ejemplos reales: «JUSTICIA Decreto 529/2025 - Acéptase renuncia.» y «JUSTICIA Decreto 530/2025 - Acéptase renuncia.» (edición del 4/8/2025), cuyo cuerpo dice «Acéptase, a partir del 1° de octubre de 2025, la renuncia presentada por la doctora Graciela Beatriz PEREIRA … al cargo de JUEZA …»; también los decretos 467/2025, 537/2025, 813/2025 y 815/2025. Solución: un detector de BAJAS simétrico al de altas que libere el cargo; quedan cubiertas renuncias, ceses, jubilaciones o límite de edad y remociones. Límite honesto: una defunción puede no tener decreto inmediato en el BORA; ese caso queda con error acotado hasta la reconciliación con el dataset oficial, o se cruza con el Consejo de la Magistratura y las acordadas de la CSJN.

Hueco (b) — concurso abierto y cerrado en muy corto plazo: para la TITULARIDAD no importa, porque el hecho autoritativo es el decreto de designación, no el calendario del concurso. El timing del concurso solo afecta la subvariable de diligencia (concursos en trámite sobre vacantes); allí la señal del BORA es la publicación de ternas (como la del 18/06/2026), que se detecta por separado.

Gobernanza: el padrón vivo debe ser determinístico y auditable (parseo por reglas del decreto al cargo, sin IA en el valor publicado), con los cargos ajustados marcados como «estimado/provisional» hasta la reconciliación con el dato oficial. Los decretos que no se puedan mapear a un cargo concreto van a una cola de revisión humana.

Designación del Presidente del BCRA (mismo mecanismo): el nombramiento del Presidente (y del directorio) del Banco Central se hace por decreto del PEN con acuerdo del Senado (Carta Orgánica, Ley 24.144) y tiene una ficha del BORA análoga a la de los jueces. Propuesta: un detector hermano del radar que vigile en el BORA el decreto de designación del Presidente del BCRA y alimente la variable «Designación Pdte. BCRA». En esta muestra de junio 2026 aún no hubo nombramiento del Presidente del BCRA, por lo que esa variable quedó sin dato del mes (17 de 18 variables).

Estructura en el BORA (cómo adaptarlo) y actualización en vivo del padrón:

• Listado por fecha: /seccion/primera/AAAAMMDD (HTML del servidor, sin JS). Cada norma enlaza a /detalleAviso/primera/<id>/AAAAMMDD; la fecha de publicación está en la propia URL.

• Título del enlace = «ASUNTO Tipo Número Código - Acción». Altas → «JUSTICIA Decreto 545/2026 DECTO-2026-545-APN-PTE - Nombramiento.»; bajas → «JUSTICIA Decreto 530/2025 DECTO-2025-530-APN-PTE - Acéptase renuncia.». El título NO trae el nombre del juez ni el juzgado.

• Cuerpo de la ficha (entre «Ver texto del aviso» y «Compartir por email»): ahí está el dato. Alta → «VISTO el acuerdo prestado por el H. SENADO… Nómbrase JUEZ DEL JUZGADO … N° X». Baja → «Acéptase … la renuncia … al cargo de JUEZ/A DEL JUZGADO … N° X».

• Detección por reglas (sin IA): candidata = norma de Justicia / Nombramiento / Renuncia, y se decide leyendo el CUERPO. Alta de titular = decreto + «nómbrase/desígnase» + «juez» + «acuerdo del Senado». Baja = decreto + «acéptase la renuncia / cese / remoción / límite de edad» + «juez».

• Padrón vivo (la base es el dataset viejo): del cuerpo se extrae el juzgado/tribunal (y el concurso si figura) y se mapea al cargo del dataset oficial descargado. El propio bot aplica las actualizaciones EN VIVO sobre ese dataset: alta → marcar Titular (y bajar subrogancia/sin-cobertura del cargo); baja → marcar Vacante. Cada vez que sale un snapshot oficial nuevo, se reconcilia y el padrón se reinicia desde el dato duro.

F. mcp-legal-ar y usos futuros de fuentes jurídicas

Qué es: hub MCP (Probanza-ar) para Claude Desktop que unifica 11 fuentes jurídicas argentinas (BORA, InfoLEG, SAIJ, JUBA, SCBA, PJN jurisprudencia/consulta, PTN, TFN, BOPBA, Normativa PBA), solo lectura y local. NO alimenta el valor publicado del MIA (regla no-IA: el índice sale de scrapers determinísticos); sirve como capa de EXPLORACIÓN/verificación.

QA / verificación mensual (a evaluar): antes de publicar, chequear a mano un decreto/norma/expediente que marque un radar, o verificar anomalías del mes (p. ej. confirmar en InfoLEG el estado de una norma, o un fallo).

Investigación de fuentes (dos frentes): (a) evaluar ESTIRAR EL HISTÓRICO a pre-2017 en variables que hoy arrancan tarde (BORA desde 1938; InfoLEG y SAIJ tienen profundidad); (b) que el bot APRENDA de reclasificaciones / cambios de etiqueta de las fuentes (como el cambio de etiqueta del ATN) para anticipar cambios de esquema futuros.

Radar de eventos institucionales (parqueado): el radar DETECTA y emite una ALERTA COMPUESTA que explica el hecho y en qué variable aplicaría; NUNCA aplica solo. El operador humano decide si entra, con qué ponderación y cuánto efecto. Feeds posibles: BORA/SAIJ/PJN.

Variable JUDICIAL — alternativas a evaluar (es la más floja del índice):

• Duración de subrogancias/vacancias: DESCARTADO. El único campo con cobertura (concurso_ambito_fecha_ingreso, 98%) mide hace cuánto el concurso está abierto SIN resolverse, lo que MEZCLA al Consejo (sustanciar) con el Ejecutivo+Senado (designar). Llenar la vacante no es atributo de calidad del Poder Judicial (depende de negociación política y del Ejecutivo). Sin la fecha de declaración de la vacante no se puede aislar el tiempo que controla el Poder Judicial. No sirve.

• Consejo de la Magistratura: INVESTIGADO (jun-2026) → NO VIABLE. El dataset de datos.jus «Selección de magistrados / concursos» trae fecha_publicacion_concurso (apertura) pero NO la fecha de declaración de la vacante, así que no se puede aislar el «tiempo en abrir» (lo único atribuible al Consejo). Además su frecuencia es «Eventual» (mismo dataset lento que magistrados). Falla las dos condiciones → no se construye. Disciplina/sanciones tampoco (ambigua).

• Pliegos pendientes en el Senado: DESCARTADO — más político que institucional (atribuye la traba al Senado) y redundante con la duración de vacancia.

• Cheques al Ejecutivo (cautelares/fallos contra el Estado): DESCARTADO como valor — terreno ambiguo: en un proceso de reforma una cautelar contra el Estado puede defender un interés sectorial y no proteger un derecho; separar interés genuino de partidario no es objetivable.

• Transparencia judicial (publicación de sentencias / datos abiertos). Determinístico MEDIO.

Conclusión (jun-2026): bajo el criterio de contar SOLO lo que controla el Poder Judicial, hoy no hay dato duro que refuerce la variable. El eje Judicial queda COMO ESTÁ (Desempeño de la Corte + Cobertura Judicial, que mide el ESTADO de independencia, válido aunque la causa del retraso sea del Ejecutivo). Es la pata más floja del índice, pero no se le agregan métricas que confundan responsabilidades ni que dependan de datasets poco confiables. Revisitar SOLO si el Consejo publica la fecha de declaración de la vacante de forma periódica, o si mejora la estadística de la CSJN. Transparencia judicial queda como única opción no cerrada, a explorar.

Nota: este addendum se generó por separado porque el archivo original quedó como cloud-only en la sesión y no pudo editarse en el lugar. Se puede pegar dentro del documento de mejoras o conservar como anexo.